Projekt Lernende Agenten am 04.01.2016

Sitzungsdaten
Datum: 04.01.2016	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Andreas Berks, Marjan Bachtiari, Claus Torben Haug, Louisa Spahl		Michael Neitzke
Protokollführer: Marjan Bachtiari		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3-6	Aufgaben Teammitglieder

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Alle Aufgaben wurden erledigt. Allerdings verhält sich der Agent nicht unbedingt wie erwartet.	Info	Alle
3	Fehlersuche	Arbeit	Torben Haug, Andreas Berks, Marjan Bachtiari
4	Code aufräumen (ReinforcementRAgent und ReinforcementQAgent sollen bleiben, restliche Agents können weg), Speicherung des kompletten States auf separatem Branch auslagern	Arbeit	Louisa Spahl
5	Beim nächsten Treffen führen wir die Dokumentation gemeinsam fort (mehr Modellierung und State als Code)	Info	Alle
6	Login Wiki siehe Pdf aus Mail	Info	Alle