Projekt Lernende Agenten am 30.11.2015

Sitzungsdaten
Datum: 30.11.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Marjan Bachtiari, / Andreas Berks	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Torben Haug		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3-6	Aufgaben Teammitglieder

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Durch das regelbasierte Lernen haben wir große Fortschritte im Lernen gemacht, jedoch ändert sich der Erfolg zum Teil bei großerer Anzahl an Trainingsspielen. Bisher können wir kein Muster in dieser Entwicklung erkennen. Außerdem fließen zur Zeit nur Informationen über die Distanz zum nächsten Geist und nächsten Fresspunkt ein und nicht, ob ein Geist fressbar ist oder nicht.	Info	Alle
3	- QLearning mit unseren bisherigen Features aus dem regelbasierten Lernen implementieren	Arbeit	Torben Haug
4	- Lernentwicklung darstellen (Prozent-Zahl der gewonnenen Spiele, abhängig von der Anzahl der durchgeführten Trainingsspiele)	Arbeit	Andreas Berks
5	- Optimierung des regelbasierten Algorithmus und damit Hinzufügen von neuen Features / - Power-Pallets / - One-Step-Away (Betrachtung der direkten Umgebung) / - Fehlersuche im Algorithmus	Arbeit	Marjan Bachtiari
6	- Stop-Funktion für Pacman einbauen / - Ggf. Anpassung der Rewards / - Fehlersuche im Algorithmus	Arbeit	Louisa Spahl