Projekt Lernende Agenten am 09.11.2015

Sitzungsdaten
Datum: 02.11.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Andreas Berks	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Torben Haug		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3-6	Aufgaben Teammitglieder

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck / Marjan Bachtiari Krank	Info	Alle
2	Alle kamen mit ihrem Thema Auswahl der letzten Woche soweit klar und konnten es erledigen. Es gab lediglich etwas kleinere Probleme.	Info	Alle
3	Vorbereiten Hochschultag / Sarsa Lambda	Arbeit	Torben Haug
4	- Bugfix Globale Variablen / - Anpassung zur in Konfigmenü von Learningparametern / - Explorationsrate / - Rewards - Gefahrenzonen	Arbeit	Andreas Berks
5	Vorbereiten Hochschultag	Arbeit	Marjan Bachtiari
6	Sarsa Lambda	Arbeit	Louisa Spahl