Projekt Lernende Agenten am 19.10.2015

Sitzungsdaten
Datum: 19.10.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Marjan Bachtiari, / Andreas Berks	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Louisa Spahl		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3	Verständnisfragen
4-7	Aufgaben Teammitglieder
8	Ausblick

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Alle kamen mit ihrem Thema Auswahl der letzten Woche soweit klar und konnten es erledigen. Es gab lediglich etwas kleinere Probleme.	Info	Alle
3	Verständnis aufbauen für die Breitensuche. Wieso wird BFS benötigt und warum kein anderer Search-Algorithmus? / BFS für den nächsten fressbaren Punkt benutzen und um Position bzw. Richtung, in der die Geister sich befinden, zu suchen. A* kommt nicht in Frage, weil man hierfür die Position der Punkte wissen muss.	Info	Alle
4	Seitenersetzungsalgorithmus anfangen / (Wir schätzen, dass dies mindestens zwei Wochen dauert)	Arbeit	Torben Haug
5	Im Dialog: / - Layout angeben können → als Dropdown / - Begrenzung auf max. 5 Geister / Dialog zur Laufzeit implementieren	Arbeit	Andreas Berks
6	BFS / (Wir schätzen, dass die komplette Implementierung mindestens zwei Wochen dauern wird)	Arbeit	Marjan Bachtiari
7	Reinforcementalgorithmus anfangen / (Wir schätzen hier ebenfalls, dass dies mindestens zwei Wochen dauern wird)	Arbeit	Louisa Spahl
8	Nächste Woche wird übernehmen: / Projektleiter: Andreas Berks / Protokollführer: Torben Haug	Info	Alle