Projekt Lernende Agenten am 12.10.2015

Sitzungsdaten
Datum: 12.10.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Marjan Bachtiari, / Andreas Berks	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Louisa Spahl		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Rückblick
3-5	Spielunmsetzung
6	Zustandsraum
7	Reinforcement Learning
8-11	Aufgaben Teammitglieder

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Austausch der Arbeitsaufgaben der einzelnen Teammitgliedern. / Beschleunigung der Zeit war bei der API schon vorhanden. Spiel ohne Geister zu starten kann über einen Parameter angegeben werden.	Info	Alle
3	Weg zum nächsten fressbaren Punkt wird mit BFS o.ä. berechnet.	Beschluss	Alle
4	Mauern sind explizit nicht bekannt, sonder werden durch den Spielfeldgraph betrachtet.	Beschluss	Alle
5	Es gibt vier Geister.	Beschluss	Alle
6	Zustandsraum umfasst: Beste Richtung zum nächsten Fresspunkt, Richtung, Gefahrenzone und fressbare Eigenschaft der Geister. / Ca. 222 Möglichkeiten	Beschluss	Alle
7	Reinforcement Learning passiert bei der Entscheidung, wie Pac-Man sich gegenüber den Geistern verhalten muss.	Beschluss	Alle
8	Einstellungsdialog diverse Sachen in GUI.	Arbeit	Andreas Berks/ / 19.10
9	Mit Shortest-Path beschäftigen. Wahl des Algorithmus.	Arbeit	Marjan Bachtiari/ / 19.10
10	Speicherung der Daten	Arbeit	Torben Haug/ / 19.10
11	Learning- Algorithmus	Arbeit	Louisa Spahl/ / 19.10