Projekt Lernende Agenten am 05.10.2015

Sitzungsdaten
Datum: 05.10.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Marjan Bachtiari, / Andreas Berks	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Louisa Spahl		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Diskussion
3	API Wahl
4	Spieldetails
5-8	Aufgaben Teammitglieder
9	Task-/Aufgabenverwalter

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitcheck	Info	Alle
2	Diskussion über die zwei angesehenen APIs. Vorläufige Entscheidung für die Berkeley API	Beschluss	Alle
3	Endgültige Entscheidung für Berkeley API	Beschluss	Alle
4	Zunächst gibt es bei unser Pacman keine Geister, um Pacman erst einmal das Bewegen beizubringen	Beschluss	Alle
5	API Projekt aufräumen. / Spielfeld/Map ohne Geister gestalten	Arbeit	Torben Haug
6	Auf Knopfdruck das Spiel beschleunigen. / Evtl. Graphik nicht mehr anzeigen	Arbeit	Andreas Berks
7	Kanbanboard anlegen, Task übertragen, Personen einladen. / Agenten Interface ansehen, verstehen und evtl. eine einfache KI bauen	Arbeit	Marjan Bachtiari
8	Zustandsraum überlegen, nicht zu klein und nicht zu groß. / Algorithmen verstehen: Monte Carlo, SARSA(lambda)	Arbeit	Louisa Spahl
9	Das Protokoll dient nur der allgemeinen Übersicht, die Task werden in Kanban übernommen und können somit im Workflow von anderen Personen übernommen werden. / Verantwortlicher ist aber derjenige, der hier im Protokoll geführt ist	Beschluss	Alle