Projekt Lernende Agenten am 23.11.2015

Sitzungsdaten
Datum: 23.11.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Andreas Berks, / Marjan Bachtiari	Claus Torben Haug, / Louisa Spahl	Michael Neitzke
Protokollführer Torben Haug		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3-6	Aufgaben Teammitglieder
7-8	Teamrollen

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Beim Sarsa-Lambda-Algorithmus ist uns auch bei erneuter Fehlersuche kein Fehler in der Implementierung aufgefallen, jedoch sind die Resultate weiterhin nicht ausreichend gut. Q-Learning-Algorithmus wurde implementiert, scheint aber wie der Sarsa-Lambda-Algorithmus noch fehlerhaft zu sein.	Info	Alle
3	Einarbeitung in die Cross-Entropy Methode (Bernoulli Distribution)	Arbeit	Torben Haug
4	Alternative Speicherung der Zustände ausarbeiten	Arbeit	Andreas Berks
5	Einarbeitung in die Cross-Entropy Methode (Bernoulli Distribution)	Arbeit	Marjan Bachtiari
6	Trace-Ausgabe für den Sarsa-Lambda-Algorithmus	Arbeit	Louisa Spahl