Projekt Lernende Agenten am 14.12.2015

Sitzungsdaten
Datum: 14.12.2015	Ort: 0380a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00 Uhr
Teilnehmer	Andreas Berks, Marjan Bachtiari, Claus Torben Haug, Louisa Spahl		Michael Neitzke
Protokollführer: Andreas Berks		Verteiler: PO-Teilnehmer(po_ntz)

Themenüberblick
Nr.	Thema
1	Anwesenheit
2	Bearbeitete Themen
3-6	Aufgaben Teammitglieder
7-8	Teamrollen

Tagesordnung
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / / Termin
1	Anwesenheitscheck	Info	Alle
2	Alle Aufgaben wurden erledigt. Allerdings hab es Probleme, die Theorie zur linearen Approximation im Sutton Reinforcement Learning zu verstehen.	Info	Alle
3	Abstrakte Breitensuche mit Lamdba-Funktion implementieren und in bestehenden Code integrieren	Arbeit	Torben Haug
4	Maximale Distanz eines Spielfeld bestimmen	Arbeit	Andreas Berks
5	Feature für nächste sichere Kreuzung auf dem Spielfeld entwickeln	Arbeit	Marjan Bachtiari
6	Eigene Reward-Funktion erstellen / print-Ausgaben durch Logger-Klasse ersetzen (http://victorlin.me/posts/2012/08/26/good-logging-practice-in-python)	Arbeit	Louisa Spahl
7	Nächste Woche wird übernehmen: / Projektleiter: Louisa Spahl / Protokollführer: Marjan Bachtiari	Info	Alle